# 山西煤机装备制造有限责任公司绿地项目施工

招 标 文 件

## 招标编号：sxmj-20240301

招标人:山西煤机装备制造有限责任公司

二〇二四年三月

### 目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	4

第三章 文本格式与表格	12

第四章 资格标准及证明文件	25

第五章 施工组织设计	26

第六卷 合同条款	27

第七卷 工程量清单及技术标准和要求	33

第八章 图纸	36

第一章 招标公告

山西煤机装备制造有限责任公司绿地项目施工招标公告

（招标编号：SXMJ-20240301）

一、招标条件

山西煤机装备制造有限责任公司绿地项目施工（招标编号：SXMJ-20240301），经公司批准，已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

项目规模：该项目内容为整理绿化用地、种植土换（回）填、栽种乔灌木、树木移栽、绿地养护、绿化配套给水工程等，作业面积约3万平米。具体内容详见工程清单。

建设地点：太原市综改区山西煤机装备制造有限责任公司

计划工期：本工程施工期 80日，绿化养护期至2026年10月。

质量标准：符合设计要求，达到验收合格标准。

三、投标人资格要求

1.招标人具有独立法人资格；

2.投标人营业执照经营范围内包含造林或绿化相关工程施工内容的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3.近三年内具有300万以上的造林或绿化工程施工业绩（工程中标通知书、合同（协议书）、竣工验收证明同时具备为准）

4.拟派往本项目的项目负责人具备园林相关专业中级及以上技术职称，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理

5.投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在参加本次招标活动前三年内，没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

6.投标人在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn）中未被列入重大税收违法失信主体名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）中未被列入失信被执行人。

7.本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2024年 3 月 6 日至 2024年 3月 12 日

获取方法：登录“http://www.sxmj.com/”或微信搜索公众号“山西煤机”在线下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年 3 月 12 日 12 时

递交地址：山西省太原市小店区北营南路46号山西煤矿机械制造股份有限公司后勤保卫部

六、开标时间 ：2024年3月13日上午8:30

七、联系人：赵亮         电话：13633442265

# 第二章 投标人须知

### 投标须知前附表

| 序号 | 工程名称 | 山西煤机装备制造有限责任公司绿地项目施工 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 建设地址 | 山西省太原市综改区山西煤机装备制造有限责任公司 |
| 2. | 招标人 | 山西煤机装备制造有限责任公司 |
| 3. | 资金来源 | 自筹 |
| 4. | 招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部工程。 |
| 5. | 质量要求 | 符合设计要求，达到验收合格标准 |
| 6. | 计划工期 | 本工程施工期 80 日历天，绿化养护期到2026年10月。 |
| 7. | 资格审查方式 | 提交相关资料 |
| 8. | 投标有效期 | 投标有效期：30 日历天（从投标截止之日算起） |
| 9. | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场，现场踏勘前请与招标人联系安排时间，招标人负责协助但不对投标人因踏勘现场产生的任何损失承担责任。投标人需承担踏勘现场所产生的任何费用。 |
| 10. | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件中要求签字、盖章处进行企业、法定代表人签章及签名。 |
| 11. | 投标文件编制、递交 | 一、投标文件编制： - 投标人按招标文件要求编制、装订投标文件。 二、投标文件递交： 1.投标文件编制完成后现场递交，投标人须在投标截止时间前完成递交，投标截止时间前未完成投标文件递交的，招标人将拒绝接受。 |
| 12. | 投标人代表出席开标会 | 投标人的法定代表人或其委托的代理人应当按时参加开标会。 |
| 13. | 投标文件 | 一式五份，其中正本一份，副本四份，并在招标文件的封面上注明“正本”、“副本”字样，并签字、盖章，正本与副本内容不符的以正本为准。 |
| 14. | 投标文件提交截止时间及地点 | 时间：2024 年 3 月 12 日 12:00 时 地点：山西煤矿机械制造股份有限公司后勤保卫部（太原市小店区北营南路46号） |
| 15. | 开标时间及地点 | 时间：2024年 3 月 13 日 8：30 时 地点：山西煤矿机械制造股份有限公司二楼会议室 |
| 16. | 评分标准及方法 | 综合评估法 |
| 17. | 投标保证金 | 本项目投标保证金金额为人民币：5万元 |
| 18. | 投标保卫证金提交 | 投标保证金须采用电汇方式（须从投标人基本账户于递交标书资料前转入） 收取投标保证金账号: 账户名称：山西煤机装备制造有限责任公司 开户行：华夏银行股份有限公司太原经济技术开发区支行 账号：11769000000127363 |
| 19. | 中标人公示媒介 | 在山西煤机“http://www.sxmj.com/”或微信 “山西煤机”公众号公布 |

#### 一、 总则

- 项目概况

  - 工程名称、资金来源、工期见投标须知前附表。

- 合格的投标人

  - 投标人资格要求见招标公告。

  - 符合招标文件规定的投标人资格标准并提供规定的资格证明文件。

- 招标范围及计划工期

  - 本项目工程施工招标。详见第七章技术标准和要求相关内容。

  - 计划工期见投标须知前附表。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件等有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 二、 招标文件

- 招标文件构成

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。招标人对没有实质上响应招标文件要求的投标将予以拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

  - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距规定的投标截止时间不足 3 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

  - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收

到该澄清。

  - 除非招标人认为确有必要答复，否则招标人有权拒绝回复投标人在本章第 6.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 招标文件的修改

  - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

  - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已

收到该修改。

#### 三、 投标文件的编制

- 投标文件的语言

  - 投标人提交的投标文件应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印、影印或印刷文献的资料，但对有关的段落部分必须翻译成中文，若出现差异或矛盾时以中文为准。

- 投标文件的编制及构成

  - 投标人应按下列顺序与内容编制投标文件：

    - 投标函及投标函附录；

    - 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；

    - 投标报价表；

    - 偏差表；

    - 施工组织设计；

    - 资格审查资料；

    - 投标人按本投标须知的要求提交的其它资料。

  - 投标人应审阅招标文件所有须知、格式、条款和规定，并严格按照招标文件中规定的格式与内容编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致，可附说明或描述性文件。投标人对招标文件未提出异议的条款， 均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论大小，均应在商务、技术偏差表中列明，不得以其他文件格式说明。

- 投标报价

  - 投标人应按照招标文件第三章投标报价汇总表进行报价，并后附分项报价。

  - 投标人应完成本须知招标范围中的全部招标工作内容，投标总价即为完成合同规定的全部工作所需支付的一切费用。

- 投标货币

  - 投标应以人民币报价。

- 投标人资格审查文件

  - 按照本章第 9 条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。格式与内容见本招标文件第四章。

  - 投标人提交的资格审查文件应使招标人满意。

- 投标保证金

  - 投标人应提交的投标保证金金额见投标须知前附表投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为受到损害时可根据第13.5 款的规定不予退还投标人的投标保证金。

  - 投标人不按招标文件投标须知前附表要求提交投标保证金的，该投标文件作废标处理。

  - 未中标人的投标保证金将在招标人与中标人签定合同后15 个工作日内退还，不计利息。

  - 中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同后 15 个工作内予以退还，不计利息。

  - 下列任何情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

- 投标人不接受根据第 24.4 条所做的其投标价格的修正；

- 投标人在投标截止日期后对投标文件进行实质性修改；

- 投标人或中标人有腐败或欺诈行为；

- 中标人未能在规定时间和地点与发包方签订合同；

  - 投标保证金的有效期为自开标之日起 60 天内有效。

- 投标有效期

  - 所投之标应从开标之日起 60 天内有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标文件内容须按本须知第 9 条顺序与内容编制。

  - 投标文件封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件（包括正本、副本，下同）纸张规格为 A4 纸规格（图表除外），并按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。

#### 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交、密封和标记

  - 投标人的投标文件编制和签署完成后，递交至山西煤矿机械制造股份有限公司后勤保卫部。

投标文件的密封和标记：投标文件的正本和副本应分开装袋密封，密封应能有效保证投标文件的内容不被泄露，不密封或密封不完好的投标文件无效。封袋面上应标明“正本”或“副本” 字样，并写明：

- 投标人的名称和地址。

- 投标的项目名称、招标编号；

（3）在 年 月 日   时前不准启封；

- 投标截止时间

  - 投标人应在投标文件递交截止时间前，投标文件递交截止时间及地点见投标须知前附表。

  - 招标人认为有必要时可通过“山西煤机”微信公众号发出补充通知以延长投标截止时间。

- 迟交的投标文件

  - 逾期递交的或者未递交的投标文件，将不予接收。

#### 五、 开标与评标

- 开标

  - 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间），通过“山西煤机”微信公众号发布

  - 开标程序。主持人按下列程序进行开标：

- 宣布招标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量、名称；

- 宣布招标人有关情况；

- 招标人通过投标人投标文件，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

- 投标人公开展示、答疑；

- 投标人二次报价。

- 开标结束。

- 评标委员会

  - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人相关人员组成。

  - 评标委员会将对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 评标过程的保密性

  - 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料以及有关评委名单，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

- 投标文件的澄清

  - 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

  - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成

投标文件的组成部分。

  - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 投标文件的初审

  - 在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标书是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的工作范围和质量；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中发包方的权利或服务方的义务。纠正这些偏离或保留将会对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位

产生不公正的影响。评标委员会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容， 而不寻求外部的证据。

  - 投标文件有下列情形之一的，属于重大偏离或保留，由评标委员会按废标处理：

    - 投标函无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章；

    - 授权代理人无法定代表人出具的授权委托书；

    - 投标有效期不满足招标文件要求；

    - 不能完全满足招标文件中资格强制条件要求；

    - 增加发包方的责任范围，或减少服务方义务；

    - 承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求；

    - 投标活动中含有欺诈行为；

    - 在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加压力。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通

过修正或撤销不符合要求的偏差或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会将对确定为实质上响应的投标报价进行复核，看其是否有计算、累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

①如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

②当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

  - 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投

标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 投标文件的详审

  - 评标委员会对通过初步评审，完成算术性修正之后的投标文件从投标报价、技术能力以及投标人以往履约信誉等方面进行详细评审。

  - 采用综合评估法，评标委员会在评标时按照招标文件的要求和条件评价以下因素：

    - 评价要素及权重

| 序号 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 70 分 |
| 2 | 商务部分 | 10 分 |
| 3 | 技术部分 | 20 分 |

    - 评价要素及详评内容

| 评分项目 | 评审因素 | 分项评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评标基准价按所有有效投标人投标报价的算术平均值为基准（所有有效 |  |
| 价格部分(70分) | 投标报价（70分） | 投标人，多次报价以最后一次报价为基准），基准价得50分，投标报价每高于基准价一个百分点扣2 分，扣完为止。每低于基准价一个百分点加1分，最高分70分。 |  |
|  |  | 近三年同类型工程施工业绩（满分8 分）。 |  |
| 商务部分 （10 分） | 投标人业绩 （8 分） | 每有一个合同金额300 万元及以上的业绩得2 分； 每有一个合同金额300 万元以下的业绩得1 分。 （同类型工程是指造林或绿化专业工程，施工业绩以施工合同、中标通知书为评价依据，需同时提交；近三年指2020年1月至开标时间） |  |
|  | 财务状况 （2 分） | 财务状况（满分2 分）。财务状况良好的得2 分，一般的得1 分。（根据投标人提供的2023年度财务审计报告赋分，开业不满一年的可出具 银行资信证明） |  |
|  |  | 施工方案全面完整、针对性强、切实可行（8分）； |  |
|  |  | 施工设备、苗木及主要材料供应安排（3 分）； |  |
| 技术部分 | 施工组织设计 | 工期、劳动力计划安排合理，保证措施（3分）； |  |
| （20分） | （20分） | 针对提高苗木成活率的施工措施及苗木养护期成活保存率的技术措施（3分）； |  |
|  |  | 施工现场采取安全、环保、消防、文明等施工技术措施（3 ）； |  |

  - 本项目不保证最低报价的投标人中标。

  - 综合评标分值相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人确定。

#### 六、 授予合同

- 中标候选人公示

  - 招标人在开标之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示。

- 中标候选人履约能力审查

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 定标

  - 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 中标通知书

  - 在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 签订合同

  - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 10 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用 “评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，

与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三章 文本格式与表格

正/副本

# 山西煤机装备制造有限责任公司绿地项目施工

投 标 文	件

###### 招标编号：SXMJ-20240301

投标人：	（盖章）

###### 年	月	日

格式1. 投标函格式

投	标	函

致：山西煤机装备制造有限责任公司

根据贵方山西煤机装备制造有限责任公司绿地项目施工招标（招标编号：SXMJ-20240301），我方正式授权	（姓名）代表	（投标人的名称），按招标文件规定的条件和要求承担本项目标段规定的全部工作，并承担相关责任。据此函，签字人兹宣布同意如下：

按照招标文件规定我方的投标总价如下：

（小写）	          （大写）元人民币。（含税）

具体详见投标报价表。

- 我们承担根据招标文件的规定，完成合同规定的责任和义务。

- 我们已仔细研读并理解了全部招标文件内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在投标人须知第 20 条规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第

14 条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方可以不予退还。

- 同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关任何证据或资料。

- 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

- 我们同意如我方中标后，在合同执行过程中，因土地征用无法实施的变更调整或工程量核减。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）： 日期：        年     月     日

格式2. 投标函附录格式

#### 投标函附录

| 序号 | 事 项 | 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 项目负责人 | 姓名： |
| 2. | 计划工期 | 本工程施工期 80 日历天，绿化养护期至 2026年10月。 |
| 3. | 质量标准 | 符合设计要求，达到验收合格标准。 |
| 4. | 质量保证期 | 按合同条款执行。 |
| 5. | 质量保证金 | 按合同条款执行。 |
| 6. | 招标文件合同条款 | 同意按招标文件合同条款执行本合同项目。 |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）： 日期：        年     月      日

格式3. 法定代表人身份证明书、授权书格式

#### 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月	日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：	（盖章）

年	月	日

#### 法定代表人授权书

本授权书声明：	（投标人名称）的在下面签字的	（法定代表人姓名）

代表本公司授权在下面签字的	（被授权人的姓名）为本公司的全权代表，就山西煤机装备制造有限责任公司绿地项目施工（项目名称）SXMJ-20240301（招标编号）的投标、合同签订、合同执行和完成等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于	年	月	日签字盖章生效，特此声明。

附：被授权人身份证复印件。

法定代表人（签字或盖章）：	身份证号码：

被授权人（签字）：	身份证号码：

投标人（盖章）：

单位通讯地址：

格式4. 投标报价汇总表

#### 投标报价汇总表

| 项目名称 | 山西煤机装备制造有限责任公司绿地项目施工 |
| --- | --- |
| 招标编号 | SXMJ-20240301 |
| 投标人名称 |  |
| 总计（投标总价，含税） | 大写 元人民币 （含税） 小写 元人民币 （含税） 注：后附本项目的投标分项报价表。 |

投标人（章盖）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

年    月     日

格式5. 偏差表

#### 偏差表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标文件对应偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西煤机装备制造有限责任公司绿地项目施工 |  |  |  |

注：如无偏差，在表格相应位置中填写“无”。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

格式6. 拟投入的主要施工机械设备表

拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 额定功率 （KW）或容量（㎡）或吨位（t） | 产地国、厂牌、出厂时间 | 数量（台） |  |  |  | 新旧程度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式7. 劳动力计划表

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应按所列格式提交估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

格式8. 计划开、竣工日期和施工进度网络图

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

格式9. 项目管理机构配备情况表

项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 承担过的相关 工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 从事专业 时间 | 项目数 | 主要 项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式10. 主要人员简历表

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  | 工程质量 |
| 本表后附拟任项目负责人的相关证书复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 资格标准及证明文件

一．总则

  - 投标人应填写并提交本章所要求的所有文件及其他有关文件。所附文件中要求的资料和问题都应给予准确的回答。

  - 资格文件的签署应保证所做声明和回答的真实性和准确性。招标人一经查实有伪造、欺骗行为，立即取消投标人资格，招标人有权不予退还其投标保证金。

  - 投标人提交的资格文件将由评标委员会根据判断来确定投标者合格性和承担本项目的能力。

  - 投标人提交的资格文件将保密，但不予返还。二．资格条件（见招标公告中投标人资格要求） 三．证明文件

- 具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件；

- 基本账户开户许可证或基本存款账户信息及投标保证金银行电汇单复印件；

- 2023 年度财务审计报告（开业不满一年的可出具银行资信证明）复印件；

- 纳税凭证（投标截止日前六个月内任意一次）复印件；

- 近三年同类型工程施工业绩（以施工合同签订时间为准，近三年指2020年1 月至开标时间前一天）复印件；

- 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的证明材料；

- 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的证明材料；

- 投标人认为其他必要的证明文件复印件。

# 第五章 施工组织设计

投标人应根据招标文件第三章相关内容及投标人须知第 9 条规定，编制本项目的施工组织设计。本施工组织设计将作为评标的因素之一。编制具体要求是：总体方案、苗木供应措施、苗木质量保证措施、病虫害检疫措施、拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、施工进度、工期保证措施、技术措施等；同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表统一附于施工组织设计后。

- 施工机械设备投入计划表；

- 劳动力投入计划表；

- 施工进度计划表；

- 项目管理机构表；

- 主要人员情况表。

说明：施工组织设计中的部分格式见第三章文本格式与表格内容。

# 第六章 合同条款

施工合同书（格式）

发包方：                                     （以下简称甲方） 承包方：                                     （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》和国家、省、市有关林业工程建设管理的规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

##### 一．工程概况

第一条 工程基本情况

1.1 工程名称：

1.2 招标编号及标段号：

1.3 工程内容：

1.4 工程量：

1.5 承包方式及范围：

第二条 工期

  - 本工程施工期 80 日历天，绿化养护期至 2026年 10 月。

  - 若当年各类苗木成活率、草本植物覆盖度达不到规定标准，应补植补种相应规格、数量的苗木和草本植物，其养护期相应顺延至少一个生长期。

  - 除了由于自然灾害、工程量变化、设计变更和甲方同意工期延迟五种情形外，因乙方自身造成的工期延误，由乙方承担违约责任，并处以每延误 1 天罚款 500 元的处罚。

第三条 工程质量等级

  - 施工期结束(核实工程量)、养护期和交工期满后,验收成活保存率，进行三次验收。期间，要求苗木生长良好、无病虫害和人为毁坏现象,施工期结束和养护期间验收时植物栽植（死亡的树木立即补全）成活率必须达到   ，养护期结束后正式验收时成活保存率必须达到   %。

期间，未达要求的必须立即补植补造，直至完全达标，否则招标人将取消投标人在今后项目中的投标资格。

  - 工程质量必须达到合格（符合城市园林绿化建设工程验收合格标准），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。

  - 乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

第四条 合同价款

  - 本工程合同价：以乙方中标价为准，金额为人民币：

大写              元（小写       元)。

  - 本工程绿化种植与养护工程以中标综合单价计价方式承包,综合单价在合同履行中不作调整。合同承包价以综合单价与设计验收的工程量组成。

  - 本工程结算价:工程结算时依据设计文件、验收核定最终工程量，结算总资金为种植验收合格面积与中标单价乘积之和。

  - 付款方式:每次验收工程量和初步成活率达到甲方要求后,根据项目完成情况进行付款。每次付款时，不达验收标准的工程，可酌情予以兑现，待下次补植验收合格后方可支付工程款， 届时仍不达验收标准的，招标人有权终止合同。

##### 二、双方一般责任

第五条 甲方责任

  - 考察乙方的资质和施工能力。

  - 派驻人员负责施工现场指导、监管与协调工作，及时发现和处理施工中出现的各种问题， 为乙方创造施工便利条件。

  - 及时组织工程验收和为资金兑现提供验收报告。由于甲方原因影响工程进度而造成的损失由甲方承担。

第六条 乙方责任

  - 及时向甲方提供工作进度计划和所要求提供的其它书面资料。

  - 严格按照制定的技术规程和设计组织施工，接受甲方的检查和监督。不得自行变更设计、增减工程量,对减少量扣除相应金额，对增加量不予兑现。严格按甲方的施工要求，保证工程进度和质量标准。如不达要求造成工程停工整改、返工重种等增加的费用和损失由乙方承担。

  - 遵守有关管理部门对施工环境卫生、施工现场、施工运输车辆、交通安全和施工人员人身保险等管理规定，坚持文明作业，安全施工，并承担因违反有关规定发生的费用和罚款。

  - 负责施工工地施工期间、养护期间、已完工程未交付甲方之前的保护工作，承担保护期间发生损坏、丢失的修复、补植补种工作及其费用。

  - 施工及养护期间,如有纳入工程量之内的树木毁损、死亡的，应立即清理、及（适）时补种，确保工程达到设计要求。

  - 自行解决水源、电源等施工条件和费用。

  - 乙方在施工和运输途中，造成人员伤亡等不安全事故以及经济损失，均由乙方自行承担和处理解决。

##### 三、其它

第七条 工程材料

  - 工程所用植物材料和其它材料,必须达到本工程设计规定的规格和质量要求,并附有植物检疫 证、种苗质量检验合格证、苗木标签，超标苗木乙方自负。未经检疫、检验、质量不合格植物不准进场、不予结算。

  - 工程具备各阶段验收条件，乙方应按甲方的要求提前向甲方提交验收报告和有关材料。7.3 本工程严禁转包，否则取消中标单位资格。

  - 本合同自签订之日起生效。在养护期满、通过正式验收，乙方将工程交付甲方，甲方全部结算完毕后，合同终止。

  - 本合同未尽事宜双方可在补充说明中另行约定，作为合同附件。

  - 合同份数：本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。

合同签订时间：     年 月   日。本合同经双方签字盖章后生效。

发包方（盖章）：                     ；承包方（盖章）：                           。

法定代表人（签字）：                 ；法定代表人（签字）：                       。

本合同仅供参考，具体以甲乙双方签订为准

附件 1：安全生产合同

安全生产合同

为在                  施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主              （以下简称“甲方”）与承包人 （全称） （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

    - 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    - 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    - 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工， 同时验收，投入使用。

    - 定期召开安全生产调度会，及时传达有关安全生产的精神。

    - 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育， 增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～ 3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员， 有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

- 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、建筑登高架设作业、焊接等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

- 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式二份，合同双方各执正本一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方： （单位全称） （盖章）           乙方：    （单位全称）    （盖章） 法定代表人                             法定代表人

或                   或

其授权的代理人：   （职务）           其授权的代理人：   （职务）

（姓名）                               （姓名）

（签字）                                      （签字） 地址：                                                              地址： 电话：                                                              电话： 日期：                                                              日期： 甲方监督单位：（全称） （盖章） 乙方监督单位：（全称） （盖章）

# 第七章 工程量清单及技术标准和要求

| 工程量清单及技术标准和要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 整理绿化用地 | 1.人工整理绿化用地 | m2 | 24598.5 |
| 2 | 栽植乔木 | 1.种类:造型松 | 株 | 2 |
|  |  | 2.苗高≥3.0m，冠径≥2.8m，地径≥18cm，枝下高≤80-120cm |  |  |
|  |  | 3.3.主枝分布均匀，最下面主枝数≥3，间距≤40cm |  |  |
|  |  | 4.养护期:二年 |  |  |
| 3 | 栽植乔木 | 1.种类:法桐 | 株 | 320 |
|  |  | 2.干径≥12cm，冠径≥2.5m，分枝点≥2.6m |  |  |
|  |  | 3.主枝数3-5个，均匀分布 |  |  |
|  |  | 4.养护期:二年 |  |  |
| 4 | 栽植乔木 | 1.种类:白蜡5 | 株 | 15 |
|  |  | 2.干径≥20cm，冠径≥3.0m，分枝点≥2.6m |  |  |
|  |  | 3.主枝数3-5个，均匀分布 |  |  |
|  |  | 4.养护期:二年 |  |  |
| 5 | 栽植乔木 | 1.种类:银杏 | 株 | 3 |
|  |  | 2.干径≥15cm，冠径≥2m，分枝点≥2.0m |  |  |
|  |  | 3.主枝数3-5个，均匀分布 |  |  |
|  |  | 4.养护期:二年 |  |  |
| 6 | 栽植乔木 | 1.种类:金枝槐 | 株 | 32 |
|  |  | 2.干径≥8cm，冠径≥1.5m， 分枝点≥2.0m |  |  |
|  |  | 3.主枝数3-5个，均匀分布 |  |  |
|  |  | 4.养护期:二年 |  |  |
| 7 | 栽植乔木 | 1.种类:新疆杨 | 株 | 306 |
|  |  | 2.干径≥8cm，冠径≥1.3m， 分枝点≥2.8m |  |  |
|  |  | 3.主枝数3-5个，均匀分布 |  |  |
|  |  | 4.养护期:二年 |  |  |
| 8 | 栽植乔木 | 1.种类:五角枫 | 株 | 66 |
|  |  | 2.干径≥10cm，冠径≥1.3m，分枝点≥2.3m |  |  |
|  |  | 3.主枝数3-5个，均匀分布 |  |  |
|  |  | 4.养护期:二年 |  |  |
| 9 | 栽植乔木 | 1.种类:丛生五角枫 | 株 | 8 |
|  |  | 2.高度≥5m，冠径≥4.5m，主枝数3-6个 |  |  |
|  |  | 3.养护期:二年 |  |  |
| 10 | 栽植灌木 | 1.种类:山楂 | 株 | 93 |
|  |  | 2.地径≥8cm，冠径≥2m，主枝数3-5个，主干高60-70cm |  |  |
|  |  | 3.养护期:二年 |  |  |
| 11 | 栽植灌木 | 1.种类:柿子树 | 株 | 49 |
|  |  | 2.地径≥8cm，冠径≥1m，主枝数3-5个，主干高60-70cm |  |  |
|  |  | 3.养护期:二年 |  |  |
| 12 | 栽植灌木 | 1.种类:西府海棠 | 株 | 31 |
|  |  | 2.干径≥6cm，冠径≥1m，主枝数3-5个，主干高60-70cm |  |  |
|  |  | 3.养护期:二年 |  |  |
| 13 | 栽植灌木 | 1.种类:丁香3 | 株 | 45 |
|  |  | 2.高度≥2.0m，冠径≥1.5m，主枝数6-10个 |  |  |
|  |  | 3.养护期:二年 |  |  |
| 14 | 栽植灌木 | 1.种类:胶东卫矛球4 | 株 | 41 |
|  |  | 2.修剪后冠径≥1.0m，修剪后高度1.2m |  |  |
|  |  | 3.养护期:二年 |  |  |
| 15 | 栽植灌木 | 1.种类:胶东卫矛球5 | 株 | 17 |
|  |  | 2.修剪后冠径≥1.3m，修剪后高度1.5m |  |  |
|  |  | 3.养护期:二年 |  |  |
| 16 | 栽植灌木 | 1.种类:金叶榆球 | 株 | 79 |
|  |  | 2.修剪后冠径≥0.8m，修剪后高度1.0m |  |  |
|  |  | 3.养护期:二年 |  |  |
| 17 | 栽植灌木 | 1.种类:金叶华北卫矛球 | 株 | 94 |
|  |  | 2.修剪后冠径≥0.8m，修剪后高度1.0m |  |  |
|  |  | 3.养护期:二年 |  |  |
| 18 | 栽植绿篱 | 1.种类:胶东卫矛篱1 | m2 | 4051.4 |
|  |  | 2.篱高:≥0.6m |  |  |
|  |  | 3.蓬径:≥15cm |  |  |
|  |  | 4.单株主枝数≥:6个 |  |  |
|  |  | 5.修剪成篱，栽植密实，不露黄土 |  |  |
|  |  | 6.养护期:二年 |  |  |
| 19 | 栽植绿篱 | 1.种类:金叶榆篱 | m2 | 123 |
|  |  | 2.篱高:≥0.6m |  |  |
|  |  | 3.蓬径:≥15cm |  |  |
|  |  | 4.单株主枝数≥:6个 |  |  |
|  |  | 5.修剪成篱，栽植密实，不露黄土 |  |  |
|  |  | 6.养护期:二年 |  |  |
| 20 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:大花月季 | m2 | 345.5 |
|  |  | 2.高度:≥0.6m |  |  |
|  |  | 3.蓬径:≥20cm |  |  |
|  |  | 4.养护期:二年 |  |  |
| 21 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:冷季型草坪 | m2 | 1782.4 |
|  |  | 2.铺种方式:铺种 |  |  |
|  |  | 3.养护期:二年 |  |  |
| 22 | 播种白三叶 | 1.草皮种类:白三叶 | m2 | 18296.2 |
|  |  | 2.铺种方式:播种 |  |  |
|  |  | 3.养护期:二年 |  |  |
| 23 | 种植土回（换）填 | 换填30cm种植土+乔灌木换土1米 | m3 | 8582.55 |
| 24 | 石汀步(步石、飞石） | 宽1.5m,600*300*50mm石材 | m2 | 78.75 |
| 移栽乔灌木 |  |  |  |  |
| 1 | 龙爪槐 | 干径20-30cm | 株 | 5 |
| 2 | 国槐 | 干径20-30cm | 株 | 32 |
| 3 | 法桐 | 高约13m,干径约50cm | 株 | 1 |
| 4 | 丁香、迎春 | 高2-3m | 株 | 42 |
| 5 | 塔松 | 高7-8m | 株 | 5 |
| 6 | 胶东卫矛球 | 冠径1.5-2.8m | 株 | 42 |
| 7 | 西府海棠 | 干径8cm | 株 | 10 |

#### 第八章 图纸

（另附）